METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS

| Elaborado por: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revisado por: |  |  |
| Aprobado por |  |  |

Control de Versiones y Cambios:

| Ver. | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |

OBJETIVO

Describir la metodología para la aplicación de enfoques apropiados de gestión de riesgos a un contexto específico y para la organización en el marco de las normas que conforman el SGCN.

REFERENCIAS

- Norma ISO 22301

ALCANCE

Aplica al sistema de gestión integrado de la organización, compuesto por las normas de la referencia y abarca a todos los procesos y servicios de la organización.

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS ESTRATÉGICOS VINCULADOS AL SGCN

## SOBRE LA METODOLOGÍA.

Esta metodología define una estimación de riesgos de tipo cualitativa, y está referenciada en la técnica del “Análisis de Modo de Fallos, sus efectos y su Criticidad – AMFEC”. Para lo cual se describen los principales pasos a seguir:

| PASO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Para esta metodología, la identificación de los riesgos considera lo siguiente: - Código de identificación del riesgo - Tipo: Oportunidad/Amenaza - Sistema de gestión al que aplica. Hace referencia a la Gestión de la Calidad y Gestión de Servicios. - Ámbito: Por defecto, aplica: Contexto/Eficacia |
| 2 | Se realiza la identificación de la fuente, que será el elemento o componente estratégico del que derivan los riesgos: - A partir del análisis de factores internos y externos que se realiza a través de la herramienta FODA/DAFO. - En función de los requisitos de las partes interesadas. - Respecto a los servicios definidos en el catálogo de servicios. - Aspectos del negocio y/o de los procesos como objetivos u otros |
| 3 | Se registra una descripción o especificación general y, dependiendo del tipo de riesgo, se puede consignar información de vulnerabilidad, debilidad o fortaleza. Esta parte es meramente informativa. |
| 4 | Se registra la causa o razón que origina el riesgo (o modo de fallo) |
| 5 | Luego se realiza la identificación del “Modo de Fallo” (riesgo) |
| 6 | Posteriormente, se identifican los efectos positivos o negativos en relación con el modo de fallo. |
| 7 | Se ejecuta una valoración de los riesgos identificados según los criterios establecidos en metodología. (tablas de valores de la probabilidad e impacto que se incluyen también en la propia hoja de cálculo) |

## PERSPECTIVAS PARA LA EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS ESTRATÉGICOS

Para determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar debe considerarse las cuestiones del contexto organizacional y los requisitos de las partes interesadas, con el fin de:

- Asegurar que el sistema de gestión pueda lograr sus resultados previstos

- Aumentar los efectos deseables

- Prevenir o reducir efectos no deseados

- Lograr la mejora continua del sistema de gestión y de los servicios

Además, existen consideraciones específicas de acuerdo a las normas, para determinar y documentar los riesgos que servirán para enfocar la evaluación y tratamiento de los mismos según corresponda.

## CRITERIOS PARA DETERMINAR VALOR DE LOS RIESGOS

### Nivel de Impacto (I)

Para cada modo de fallo (riesgo) u oportunidad, se tiene en cuenta y se puntúa el peor o mejor efecto que tiene el cliente, el fallo u oportunidad especificada. Todas las causas que tienen el mismo efecto tienen el mismo impacto. A continuación, la clasificación del impacto del riesgo u oportunidad:

| Descriptor |  | Criterio |  | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo (Amenaza) | Oportunidad | Riesgo (Amenaza) | Oportunidad |  |
| Muy Baja Repercusiones Imperceptibles | Muy Baja Repercusiones Imperceptibles | Consecuencias negativas mínimas sobre la organización. | Efectos positivos mínimos sobre la organización. | 1 |
| Baja Repercusiones Irrelevantes apenas perceptibles | Baja Repercusiones Irrelevantes apenas perceptibles | Consecuencias negativas sobre la organización. El tipo de fallo originaria un ligero inconveniente al cliente, fácilmente subsanable. | Efectos positivos sobre la organización. La oportunidad generaría una remota mejora. | 2 |
| Media Defectos de importancia relativa | Media Efectos positivos de importancia relativa | El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema. | Si el hecho llegara a presentarse, tendría un efecto positivo significativo sobre la organización | 3 |
| Alta | Aprovechamiento | El fallo puede ser crítico. Produce un grado de insatisfacción elevado. De presentarse, tendría consecuencias negativas importantes en la organización. | De presentarse tendría efectos positivos importantes en la organización | 4 |

### Nivel de Probabilidad (P)

Es la posibilidad de que ocurra un riesgo u oportunidad, dependiendo de la probabilidad de ocurrencia de la causa. A continuación, la clasificación de la frecuencia/probabilidad de ocurrencia del riesgo u oportunidad:

| Descriptor |  | Criterio |  | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo (Amenaza) | Oportunidad | Riesgo (Amenaza) | Oportunidad |  |
| Muy Baja Improbable | Muy Baja Improbable | El defecto puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales, no se ha presentado en los últimos 2 años. | La oportunidad tiene muy baja probabilidad de éxito al corto, mediano o largo plazo. | 1 |
| Baja | Baja | El defecto puede ocurrir en algún momento, al menos de 1 vez en los últimos 2 años. | La oportunidad tiene bajo probabilidad de éxito al corto mediano o largo plazo. | 2 |
| Media | Media | El defecto podría ocurrir en algún momento, al menos de 1 vez en el último año. | La oportunidad tiene moderada probabilidad de éxito al corto, mediano o largo plazo, pero requiere una gestión cuidadosa y esfuerzos en mejorar los métodos y procesos. | 3 |
| Alta | Alta | El defecto probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias, al menos de 1 vez en los últimos 6 meses. | La oportunidad tiene alta probabilidad de éxito al mediano plazo, pero requiere una gestión cuidadosa y esfuerzos en mejorar los métodos y procesos. | 4 |

## APETITO DE RIESGO

El apetito de riesgo de la organización queda definido de la siguiente forma: “Si luego de efectuado el análisis de un riesgo, se determina que su valor es mayor a 12 deberá tratarse de manera inmediata.”

Representación del Mapa de Calor

| IMPACTO PROBABILIDAD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALTO | MEDIO | BAJO | MUY BAJO |
|  | (4) | (3) | (2) | (1) |
| ALTA (4) | CRITICO (16) | Alto (12) | Alto (8) | Medio (4) |
| MEDIA (3) | Alto (12) | Alto (9) | Medio (6) | Medio (3) |
| BAJA (2) | Alto (8) | Medio (6) | Medio (4) | Bajo (2) |
| MUY BAJA (1) | Medio (4) | Medio (3) | Bajo (2) | Bajo (1) |

## TRATAMIENTO DE RIESGO – ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO

Se define la orientación o estrategia de tratamiento, que implica definir las acciones a tomar en base al apetito de riesgo, conforme a lo indicado a continuación.

### Estrategias de Tratamiento para Riesgos Negativos

| Estrategias de Tratamiento para Amenazas |  |
| --- | --- |
| Estrategia | Descripción |
| Reducir | El nivel del riesgo se debería reducir mediante la aplicación de determinadas acciones. |
| Aceptar | La decisión sobre aceptar el riesgo sin acción posterior se debería tomar dependiendo de la expectativa de riesgo de la organización. |
| Evitar | Se debería evitar la actividad o la acción que da origen al riesgo particular. |
| Transferir o Compartir | El riesgo se debería transferir o compartir a otra de las partes que pueda manejar de manera más eficaz el riesgo particular dependiendo de la evaluación del riesgo. |

### Estrategias de Tratamiento para Riesgos Positivos

| Estrategias de Tratamiento para Oportunidades |  |
| --- | --- |
| Estrategia | Descripción |
| Explotar | Eliminar la incertidumbre que no suceda y potenciarlo para que suceda |
| Compartir | Compartir un riesgo positivo con terceros aumenta la capacidad que salga adelante |
| Mejorar | Aumenta la posibilidad de la oportunidad, potenciándola |
| Aceptar | Aceptar que viene de una oportunidad y cuando se presente se determine como abordarla. |

## Supervisión y Control – Riesgos Residuales

Los riesgos serán revisados formalmente por los propietarios del riesgo.

La revisión debe incluir una revisión de todas las dimensiones del riesgo: causas, impacto, la eficacia del control y de probabilidad con los avances reportados en la aplicación del plan de tratamiento acordado, para lo cual deberá mencionarse las acciones de seguimiento.

EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES APLICADOS A LOS RIESGOS TRATADOS

Para la evaluación de la eficacia de los controles a los riesgos tratados se utilizarán los siguientes criterios:

| EFICACIA DEL CONTROL CON RESPECTO A LA PROBABILIDAD | DISMINUYE PROBABILIDAD | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Es eficaz | 2 | Existe evidencia que el control disminuye la probabilidad de ocurrencia del riesgo. |
| Es parcialmente Eficaz | 1 | Se estima que el control puede ser útil para disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. |
| No es Eficaz | 0 | No hay evidencia para demostrar que el control disminuye la probabilidad de ocurrencia del riesgo. |

| EFICACIA DEL CONTROL CON RESPECTO AL IMPACTO | DISMINUYE LA IMPACTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Es eficaz | 2 | Existe evidencia que el control disminuye el impacto del riesgo en cuestión |
| Es parcialmente Eficaz | 1 | Se estima que el control puede ser útil para disminuir el impacto del riesgo |
| No es Eficaz | 0 | No hay evidencia para demostrar que el control disminuye el impacto del riesgo en cuestión |